Sprint 1 21/04/2015 a 04/05/2017

Infraestrutura
1. Criar conta host de teste [2]ok
2. Configurar ambiente de desenvolvimento [2]ok
3. Sincroizar ambiente de desenvolvimento com repositório GIT[2]ok
4. Criar base de dos no hoste de teste [1] ok
5. Upload projeto host de testes [1]ok
Tema
Arte responsiva
Template responsivo [8]

Institucional

Usuários
Arte
Tela login[2] ok

Template
Tela login[]

Persistencia
Modelo Banco de dados

Implantação tabelas no banco de dados
Model

Controller
Integração

View
Integração controller com a view – tela de login
Cursos
Tema
Arte

Template
Modelo

Controller

View

Noticiar

Home

Sprint 2 08/05/2017 a 22/05/2017

Tema

Institucional

Usuários

Cursos

Noticias

Estágios